软件工程 · 敏捷 DevOps 开发方法 大作业

团队协作与 Git 提交流程规范

个人博客项目 · 协作与提交约定

团队：秦庆泽、吴凯阳

代码托管：GitHub（协作）· 华为云 DevCloud（交付）

日期：2026-10-23

目录

1 为什么需要这份规范	1

2 仓库与分支模型	1

3 提交信息规范	1

4 完整协作流程	1

5 冲突解决	1

6 常用命令速查	1

7 规范红线	1

8 与华为云 DevCloud 的对应关系	1

# 1 为什么需要这份规范

个人博客大作业由两人协作完成（秦庆泽、吴凯阳），代码托管在 GitHub，并需在华为云 DevCloud 上走完「分支合并 + 持续交付流水线」两个评分环节（对应里程碑 M7，合计 10%）。多人协作与流水线自动化的前提，是所有人的提交可追溯、分支边界清晰、合并过程规范。本规范为项目成员与项目阅读者提供一套统一的协作与提交约定，避免冲突、丢失与返工。

# 2 仓库与分支模型

本项目采用精简版 Git Flow，共四条固定分支。代码一经提交，任何人都能从分支名判断其用途。

| 分支 | 用途 | 谁可提交 | 谁可合并 |
| --- | --- | --- | --- |
| main | 稳定主线，始终可部署，只接受合并、不接受直接提交 | 无 | 仅队长（秦庆泽） |
| dev | 开发集成分支，合并两人的功能分支 | 两人 | 仅队长（秦庆泽） |
| feature/<功能> | 单个功能/改造的开发分支，从 dev 拉出 | 负责该功能的成员 | 合并回 dev |
| fix/<问题> | 缺陷修复分支，从 dev 拉出 | 修复者 | 合并回 dev |

分支流转方向固定为单向：feature/* 与 fix/* 合并回 dev，dev 合并回 main，禁止反向合并，禁止跨分支直接提交。每条分支的生命周期在合并完成后立即删除，保持仓库整洁。

# 3 提交信息规范

每次提交（commit）的信息必须遵循 Conventional Commits 规范，格式固定为：

<type>(<scope>): <subject>

其中 type 说明本次改动类型，scope 为改动模块（可选，用括号包裹），subject 用祈使句简洁描述改动，不超过 50 个字符。

| type | 含义 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| feat | 新增功能 | feat(blog-web): 增加文章点赞功能 |
| fix | 修复缺陷 | fix(core): 修复评论分页越界 |
| docs | 文档改动 | docs: 更新提交流程规范 |
| refactor | 重构（不改功能） | refactor(admin): 抽取公共校验方法 |
| chore | 构建/配置杂项 | chore: 升级依赖版本 |
| test | 测试相关 | test: 补充登录接口用例 |
| style | 格式（不影响逻辑） | style: 统一缩进为 4 空格 |
| perf | 性能优化 | perf(core): 首页查询加缓存 |

# 4 完整协作流程

从拿到仓库到完成一次功能合并，共八步，按顺序执行。

## 4.1 克隆仓库

git clone https://github.com/<owner>/<repo>.gitcd <repo>

克隆后先确认远程地址正确：git remote -v，应指向团队的 GitHub 仓库而非上游开源仓库。

## 4.2 拉取最新代码

每次开始工作前，切到开发分支并拉取最新代码，避免基于过期的版本开发。

git checkout devgit pull origin dev

## 4.3 创建功能分支

从最新的 dev 拉出一条独立功能分支，分支名要能看出做什么。

git checkout -b feature/文章点赞

## 4.4 开发并提交

完成一个小改动后立即提交，不要攒一大堆再一次性提交。每次提交只做一件事。

git add .git commit -m "feat(blog-web): 增加文章点赞功能"

提交前用 git status 和 git diff 自查，确认没有误提交的临时文件、配置文件或密钥。

## 4.5 推送到远程

git push -u origin feature/文章点赞

首次推送用 -u 建立本地与远程分支的关联，后续直接 git push 即可。

## 4.6 发起合并请求（Pull Request）

在 GitHub 网页上，从刚推送的功能分支发起 Pull Request（PR），目标分支选 dev。PR 描述写明「改了什么、为什么改、怎么验证」，并指派队友为 Reviewer。

## 4.7 评审与合并

Reviewer 审阅代码后给出意见，提交者根据意见修改并再次推送（同一分支的提交会自动进入该 PR）。确认无误后由队长执行合并，合并方式统一采用「Squash and merge」，把功能分支的多次提交压成一条，保持 dev 历史清晰。

## 4.8 清理分支

合并完成后，删除本地与远程的功能分支。

git branch -d feature/文章点赞git push origin --delete feature/文章点赞

# 5 冲突解决

多人同时改动同一文件时，git pull 或合并可能提示冲突。解决原则是：先与队友沟通，确认以谁的改动为准，再动手解决，禁止无脑覆盖对方代码。

冲突文件中会出现 <<<<<<<、=======、>>>>>>> 标记，中间分别是本地方与远端方的差异。保留正确内容、删除标记后，执行：

git add <冲突文件>git commit -m "fix: 解决与 dev 的合并冲突"

# 6 常用命令速查

| 操作 | 命令 |
| --- | --- |
| 查看状态 | git status |
| 查看改动 | git diff |
| 查看提交历史 | git log --oneline --graph |
| 切换分支 | git checkout <分支> |
| 创建并切换分支 | git checkout -b <分支> |
| 拉取并合并 | git pull origin <分支> |
| 推送 | git push origin <分支> |
| 暂存改动 | git stash / git stash pop |
| 撤销未提交改动 | git checkout -- <文件> |

# 7 规范红线

以下行为属于违规，一旦发生必须立即纠正：

- 禁止直接向 main 或 dev 提交代码，一切改动必须走功能分支与 PR。

- 禁止使用 git push --force 强制覆盖远程历史。

- 禁止提交密钥、密码、数据库连接串等敏感信息，这类配置一律放入被 .gitignore 忽略的本地文件。

- 禁止提交编译产物、日志、IDE 配置等无关文件。

- 禁止在未拉取最新代码的情况下长时间独自开发后再一次性合并。

- 禁止不写提交信息或使用「更新」「改了一下」等无意义描述。

# 8 与华为云 DevCloud 的对应关系

GitHub 上的协作流程会被完整复用到华为云 DevCloud 的代码托管环节，两者的概念一一对应：

| GitHub | DevCloud |
| --- | --- |
| Pull Request | 合并请求（MR） |
| 分支 | 分支 |
| Review | 代码评审 |
| main 分支合并 | M7「分支合并」评分点 |
| 提交触发构建 | M5/M7 持续集成与流水线评分点 |

因此，在 GitHub 上养成的规范提交、分支隔离、评审合并习惯，将直接决定 DevCloud 各评分环节能否顺利截图留痕。规范不是形式，是拿分的工具。